## Slide 1: Avance de aplicación. Control Agreste.

## Slide 2: Diapositiva de análisis de proyecto 2
ESTSTUS DE LA APLICACION
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

## Slide 3
Login de agricultor
Búsqueda de productos
Se realiza una búsqueda de productos,
Geolocalización
Se muestra la geolocalización del usuario
Se pudo realizar un login del acgricultor, con conexión a la base de datos

## Slide 4
ESTSTUS DE LA APLICACION
La aplicación se encuentra aun 30% de su desarrollo. Con las actividades ya realizadas.
Para el miércoles 17, se pretende llegar al 45 % del mismo con las siguientes actividades
Persona | Actividad | Fecha de entrega
Felipe | Cotización de los productos | 17 de junio
Braulio | Comparar la geolocalización del agricultor con la del asesor. | 17 de junio
Alberto | Agendar la cita con el asesor | 17 de junio

## Slide 5
Para el sábado 22 se pretende llegar a un 60% con las siguientes actividades.
ESTSTUS DE LA APLICACION

## Slide 6
Persona | Actividad | Fecha de entrerga
Felipe | Maquetar y funciones básica del carrito de compras Buscar api Pagos | 17 de junio
Braulio | Mostrar las solicitudes de asesorías, pendientes, y función de aceptar, rechazar. Notficaciones push | 17 de junio
Alberto | Escrbir y guardar archivos en el servidor Actividades de la base de datos | 17 de junio

## Slide 7
Avance. Control Agreste. Aplicación.